项目周报

拼图与炮弹项目工作周报

图片生产流程落地 · 炮弹关卡生成器进入 v3 稳定化阶段

报告周期：2026年8月24日—2026年8月28日

本周核心成果

| 项目 | 核心成果 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 拼图 | 审核平台首版、11,297 张原图入库、435 张成品通过 | 平台可用，生产持续推进 |
| 炮弹 | 批量生成器 v3、结构多样性与稳定性优化、32 个新关卡 | 功能成型，质量门槛待收敛 |

项目进展

拼图项目

- 完成图片差异化生成与人工审核平台首版，形成原图导入、图片生成、人工审核、待重做、导出和备份恢复的完整闭环。

- 完成 11,297 张原图的结构化导入，共 1,130 个分组，原图数据约 3.72 GB。

- 本周产生 460 个修改图文件；当前状态库记录 435 张审核通过、5 张待重做。

拼图项目工作明细

审核平台从 0 到 1

本周完成零第三方依赖的本地审核平台，使用 Python 3.9+ 与 Chrome 即可运行。平台固定在本机服务地址启动，可切换项目目录并自动恢复最近一次项目。

- 导入与整理：散乱原图自动编号、按每 10 张分组、生成导入清单并执行内容去重。

- 审核操作：支持 A 通过、R 待重做、X 剔除、Z 撤销，以及左右方向键切换图片。

- 待重做管理：支持自定义原因、独立队列、版本识别和重复操作幂等处理。

- 数据可靠性：使用 SQLite 保存状态，自动保留备份；数据库异常时可从最新备份恢复。

- 成品导出：仅增量导出新通过图片，避免重复复制并保留失败后的可重试能力。

- 协作边界：Codex 负责生成或重做图片，网页负责状态审核和导出，职责清晰。

素材生产进度

| 类别 | 文件数 | 分组数 | 规模/状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原图 | 11,297 | 1,130 | 约 3.72 GB，已完成导入 |
| 修改图 | 460 | 已覆盖前 44 组 | 包含部分重做版本 |
| 审核通过成品 | 435 | 已覆盖前 44 组 | 可用于成品导出 |
| 待重做 | 5 | 5 个图片编号 | 原因已记录在队列 |

炮弹项目工作明细

AI 批量关卡生成方案

本周补齐 AI 批量关卡生成系统的架构和实施文档，明确采用“编辑器原生、契约驱动”的生成方式，最终 JSON 由当前编辑器生成，AI 不直接写入正式关卡文件。

批量生成器连续迭代

| 日期 | 迭代主题 | 主要成果 |
| --- | --- | --- |
| 8月25日 | 稳定批量生成 | 生成弹窗、固定种子、静态检查、稳定性验证、ZIP 接收 |
| 8月26日 | 结构多样化 | 平台/拓扑覆盖、轮廓查重、改写操作、吞吐测试 |
| 8月27日 | 生成器 v3 | 目标执行附录、质量门槛、稳定性与反馈诊断 |
| 8月28日 | 凝聚性与性能 | 城堡结构连通、碰撞与稳定验证性能优化 |